別紙－２

記入例

平成　　　年　　　月　　　日

　国土交通省

　　富山河川国道事務所長　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　応募者　　（住所）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（氏名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話番号）

伐採作業計画書（案）

　次のとおり作業を実施します。

【作業実施期間】

　　平成　年　月　日　～　平成　年　月　日　（土・日・祝祭日に実施）

　　　（作業時間）　○○：○○～○○：○○

【作業日】

　　例１）別添作業予定表のとおり（カレンダー等に作業予定日を表示したもの等）

　　例２）8/20～21、9/17～19、9/22、10/8~10、11/3、11/5~22の土日、12/3~4、12/23～25

【作業者】

　　例１）本人のみ

　　例２）○○○○、□□□□、△△△△　全3名（作業者の住所及び電話番号は別紙のとおり）

【作業方法】

　以下の項目で該当箇所にチェックを記載。

（伐採方法）　[x]  チェンソーにより伐採を行う。

　　[ ]  ノコギリにより伐採を行う。

　　[ ]  その他の方法により伐採を行う。（伐採方法：　　　　　　　　　　　　 　　　）

（小割方法）　[ ]  伐採した樹木は、倒木箇所で小割りし、人力によりトラックまで運搬する。

　　[x]  伐採した樹木は、倒木箇所で小割りし、キャリア等によりトラックまで運搬する。

　　[ ]  その他の方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（運搬方法）　[ ]  伐採材は、軽トラックにより日々搬出する。（積込方法：　　　　　　　　 　　）

　　[x]  伐採材は、（ ４ ｔ）トラックにより日々搬出する。（積込方法：人力　　　　　）

　　[ ]  その他の方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（伐採順序）　[x]  通路脇から順次伐採を行う。

　　[ ]  その他の伐採順序（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（枝葉処理）　[ ]  発生した枝葉は、伐採材と一緒に持ち帰り利用する。

　　[ ]  発生した枝葉は、決められた場所に集積する。

　　[x]  その他の処理（　集積後持ち帰り、処分場で処理する　　　　　　　　　　　　　）

　 ※上記以外に作業に関する事項があれば記載する。

【安全対策等】

　以下の項目で該当箇所にすべてチェック[x] を記載。

（作業時服装）[x]  作業時はヘルメット、防振手袋を着用し、作業に適した服装で行う。

（大雨・強風）[x]  天気予報等を確認し、大雨注意報、強風注意報が発令された時は作業を中止する。

（資機材管理）[x]  作業用器具は日々持ち帰り、現地に放置しない。

　　[x]  枝葉を集積した場合は、速やかに出張所に連絡する。

（隣接者調整）[x]  他の作業車の支障とならないよう搬出通路上にはトラックは駐車しない。

　　[x]  倒木する際は、周辺の伐採作業者に声がけし、自分の存在を知らせる。

　　[x]  倒木する際は、他の伐採者と離隔を十分に取って作業を行う。

　　[x]  倒木する際は、隣接箇所の作業状況を確認し、作業している場合は隣接する伐採者と調整し安全を確認後に倒木する。

（有事対応）　[x]  ケガや事故発生時にはすぐに連絡できるよう携帯電話を携行するとともに、家族と連絡が取れる体制を確保する。

　　[x]  消防署、警察、病院、出張所の電話番号は携帯電話に登録しておく。

（家族にも登録して貰う）

　　[x]  事故（ケガを含む）発生時には出張所に必ず連絡する。

（法令遵守）　[x]  発生材を運搬する際は、交通法規を遵守する。（差し枠、はみ出し禁止）

（その他）　　[x]  健康状態が万全で無い場合は、無理して作業をしない。（二日酔いも含む）

　　[x]  作業箇所周辺には人がいるかを注意して作業を行い、常に清潔に保ち不慮の事故が起こらないようにする。

　　[x]  夏場に作業する際は、熱中症対策として、こまめに水分、塩分、休憩を取り、無理して作業は行わない。

　　[x]  ガイドラインを熟読し、ガイドラインに基づき作業を行う。

　 ※上記以外に安全管理に関する事項があれば記載する。

　 ※その他、伐採作業全体として特筆すべき事項があれば記載する。

以上

　　別紙－２

平成　　　年　　　月　　　日

　国土交通省

　　富山河川国道事務所長　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　応募者　　（住所）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（氏名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話番号）

伐採作業計画書（案）

　次のとおり作業を実施します。

【作業実施期間】

　　平成　年　月　日　～　平成　年　月　日

　　　（作業時間）

【作業日】

【作業者】

【作業方法】

　以下の項目で該当箇所にチェックを記載。

（伐採方法）　[ ]  チェンソーにより伐採を行う。

　　[ ]  ノコギリにより伐採を行う。

　　[ ]  その他の方法により伐採を行う。（伐採方法：　　　　　　　　　　　　 　　　）

（小割方法）　[ ]  伐採した樹木は、倒木箇所で小割りし、人力によりトラックまで運搬する。

　　[ ]  伐採した樹木は、倒木箇所で小割りし、キャリア等によりトラックまで運搬する。

　　[ ]  その他の方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（運搬方法）　[ ]  伐採材は、軽トラックにより日々搬出する。（積込方法：　　　　　　　　 　　）

　　[ ]  伐採材は、（ 　 ｔ）トラックにより日々搬出する。（積込方法：　　　　　　　）

　　[ ]  その他の方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（伐採順序）　[ ]  通路脇から順次伐採を行う。

　　[ ]  その他の伐採順序（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（枝葉処理）　[ ]  発生した枝葉は、伐採材と一緒に持ち帰り利用する。

　　[ ]  発生した枝葉は、決められた場所に集積する。

　　[ ]  その他の処理（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 ※上記以外に作業に関する事項があれば記載する。

【安全対策等】

　以下の項目で該当箇所にすべてチェック[x] を記載。

（作業時服装）[ ]  作業時はヘルメット、防振手袋を着用し、作業に適した服装で行う。

（大雨・強風）[ ]  天気予報等を確認し、大雨注意報、強風注意報が発令された時は作業を中止する。

（資機材管理）[ ]  作業用器具は日々持ち帰り、現地に放置しない。

　　[ ]  枝葉を集積した場合は、速やかに出張所に連絡する。

（隣接者調整）[ ]  他の作業車の支障とならないよう搬出通路上にはトラックは駐車しない。

　　[ ]  倒木する際は、周辺の伐採作業者に声がけし、自分の存在を知らせる。

　　[ ]  倒木する際は、他の伐採者と離隔を十分に取って作業を行う。

　　[ ]  倒木する際は、隣接箇所の作業状況を確認し、作業している場合は隣接する伐採者と調整し安全を確認後に倒木する。

（有事対応）　[ ]  ケガや事故発生時にはすぐに連絡できるよう携帯電話を携行するとともに、家族と連絡が取れる体制を確保する。

　　[ ]  消防署、警察、病院、出張所の電話番号は携帯電話に登録しておく。

（家族にも登録して貰う）

　　[ ]  事故（ケガを含む）発生時には出張所に必ず連絡する。

（法令遵守）　[ ]  発生材を運搬する際は、交通法規を遵守する。（差し枠、はみ出し禁止）

（その他）　　[ ]  健康状態が万全で無い場合は、無理して作業をしない。（二日酔いも含む）

　　[ ]  作業箇所周辺には人がいるかを注意して作業を行い、常に清潔に保ち不慮の事故が起こらないようにする。

　　[ ]  夏場に作業する際は、熱中症対策として、こまめに水分、塩分、休憩を取り、無理して作業は行わない。

　　[ ]  ガイドラインを熟読し、ガイドラインに基づき作業を行う。

　 ※上記以外に安全管理に関する事項があれば記載する。

　 ※その他、伐採作業全体として特筆すべき事項があれば記載する。

以上