**参考資料**

**H30公募伐採手続きの流れ**

**記者発表（H30.8.3(金)頃）**

**着手届の受理**

**許可書交付**

**許可申請**

**(別紙－3)**

**伐採希望者および伐採資格者の作業**

**-----------------------------------**

**結果の通知**

**富山河川国道事務所の作業**

**出張所作業依頼 ～H30.7.23(月)**

 **12日間程度**

**応　募**

**(別紙－1，2)**

**応募受付**

**H30.8.6(月)～H30.8.31(金)**

**富山河川国道事務所へ提出**

抽選　（選定委員会）

 **16日間程度**

**伐採資格者の決定**

**選定委員会において候補者選定**

**→候補者から抽選**

**H30.9.18(火)決定予定（決定後通知）**

**伐　採**

**希望者**

**許可申請書の受付**

**H30.9.19(水)～10.1(月)予定**

　　**伐採**

**着手届けの提出**

**（受理）からH31.3.31（日）**

**まで**

**出張所作業**

 **(別紙－6)**

**伐採許可書の発行**

**申請から２週間程度**

**アンケート**

**着手届けの提出**

**（受理）からH31.3.31（日）**

**まで**

**伐採**

**開始**

**（H30.10.9(火)頃）**

 **(別紙－4)**

**着手届**

**伐採完了報告の受理**

**履行確認**

**伐採**

**完了**

**完了届**

 **(別紙－5)**