**参考資料**

**令和元年\_公募伐採手続きの流れ**

**記者発表（Ｒ元.8.7(水)頃）**

**着手届の受理**

**許可書交付**

**許可申請**

**(別紙－3)**

**伐採希望者および伐採資格者の作業**

**-----------------------------------**

**結果の通知**

**富山河川国道事務所の作業**

**出張所作業依頼 ～Ｒ元.7.23(火)予定**

**12日間程度**

**応　募**

**(別紙－1，2)**

**応募受付**

**Ｒ元.8.8(木)～Ｒ元.9.2(月)**

**富山河川国道事務所へ提出**

抽選　（選定委員会）

**30日間程度**

**伐採資格者の決定**

**選定委員会において候補者選定**

**→候補者から抽選**

**Ｒ元.10.2(水)決定予定（決定後通知）**

**伐　採**

**希望者**

**①**

**許可申請書の受付**

**Ｒ元.10.3(木)～10.10(木)**

**伐採**

**着手届けの提出**

**（受理）から**

**Ｒ2.3.31（火）**

**まで**

**出張所作業**

**(別紙－6)**

**伐採許可書の発行**

**申請から２週間程度**

**アンケート**

**着手届けの提出**

**（受理）から**

**Ｒ2.3.31（火）**

**まで**

**伐採**

**開始**

**（Ｒ元.10.17(木)頃）**

**④**

**(別紙－4)**

**②**

**着手届**

**伐採完了報告の受理**

**履行確認**

**③**

**伐採**

**完了**

**完了届**

※今後は、**赤字の①から④**までの順に書類提出をお願いします。

**(別紙－5)**