**参考資料**

**H29公募伐採手続きの流れ**

**記者発表（H29.9.21(木)頃）**

**着手届の受理**

**許可書交付**

**許可申請**

**(別紙－3)**

**伐採希望者および伐採資格者の作業**

**-----------------------------------**

**結果の通知**

**富山河川国道事務所の作業**

**出張所作業依頼 ～H29.9.11(月)**

 **12日間程度**

**応　募**

**(別紙－1，2)**

**応募受付**

**H29.9.22(金)～H29.10.17(火)**

**富山河川国道事務所へ提出**

抽選　（選定委員会）

**伐採資格者の決定**

**選定委員会において候補者選定→候補者から抽選**

**H29.10.26(木)決定（決定後通知）**

**伐　採**

**希望者**

　　**伐採**

**着手届けの提出**

**（受理）からH30.3.31（土）**

**まで**

**許可申請書の受付**

**H29.10.27(金)～11.7(火)**

**出張所作業**

 **(別紙－6)**

**伐採許可書の発行**

**申請から２週間程度**

**アンケート**

**着手届けの提出**

**（受理）からH30.3.31（土）**

**まで**

**伐採**

**開始**

**（H29.11.14(火)頃）**

 **(別紙－4)**

着手届

**伐採完了報告の受理**

**履行確認**

**伐採**

**完了**

完了届

 **(別紙－5)**